## Slide 1: MS Project
Jiří Beran

## Slide 2: K čemu MS Project slouží?
K efektivnímu plánování úkolů
K jejich kompletaci do projektů
K nalezení nejrychlejší možné doby projektu
K nalezení kritických cest

## Slide 3: Náš projekt – stavba domu

## Slide 4: Názvosloví
Úkol – základní jednotka projektu
Projekt – skládá se z jednotlivých úkolů, které na sebe obvykle různými způsoby navazují
Kritická cesta – úkoly, jejichž prodloužením se prodlouží celý projekt

## Slide 5: Dvě základní zobrazení
Gantův diagram
Síťový (Network) diagram
oba slouží pro přehledné, grafické znázornění projektu